省级财政投资基建项目信息公开表（封面）

基建项目名称：广东省博物馆新馆

批复立项时间：2003年1月29日

资金主管部门：广东省文化厅

省财政投资的基建项目基本情况表

单位：万元 平方米

| 基建项目名称 | 广东省博物馆新馆 | 主管部门 |  | 广东省文化厅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设（使用）单位 | 广东省博物馆 | 项目总投资金额 |  | 88420 |  |
| 立项文号 | 省发展计划委员会粤计社函[2003]19号文 | 项目建设进展情况 |  | 已于2010年5月开馆并通过了综合验收。 |  |
| 项目建筑面积 | 66980 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 | 省级财政安排 |  | 中央投资补助 |  | 自筹资金 |
|  | 是 |  | 无 |  | 无 |
| 资金到位情况 | 83961 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 按照国际先进、国内一流的标准将新馆建成广东省标志性的文化设施和高雅的文化艺术殿堂，达到国家级博物馆的规模、水平。以社会效益为主，设计年接待观众100万人次。自2010年5月开馆以来，已累计接待观众500万人次，年均超过150万人次。 |  |  |  |  |

广东省博物馆新馆基建项目2013年执行情况表(至2013年7月底）

单位：万元

| 省级预算累计安排资金总额 |  |  |  | 累计拨付总额 | 83,961.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付明细 | 收款单位 |  | 项目摘要 | 预算下达金额 | 资金分配金额 | 实际使用金额 |
|  | 序号 | 广东省博物馆 | 基建拨款 | 85,020.00 |  | 83,961.05 |
|  | 1 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 基坑支护 |  |  | 696.40 |
|  | 2 | 广东省基础工程公司 | 桩基础 |  |  | 1,559.89 |
|  | 3 | 广州机施建设集团有限公司 | 土建及施工总承包管理配合服务工程 |  |  | 18,172.19 |
|  | 4 | 浙江精工钢结构有限公司 | 钢结构 |  |  | 19,446.40 |
|  | 5 | 重庆西南铝装饰工程有限公司 | 墓墙工程 |  |  | 4,860.59 |
|  | 6 | 中国建筑装饰工程有限公司 | 公共区域精装修 |  |  | 2,621.90 |
|  | 7 | 广州第四装修有限公司及广州市第一装修有限公司 | 广东自然资源陈列 |  |  | 2,712.13 |
|  | 8 | 广州珠江装修工程公司 | 广东历史文化陈列 |  |  | 2,263.30 |
|  | 9 | 广州城建开发装饰有限公司及北京清尚环艺建筑设计院有限公司 | 广东艺术篇陈列 |  |  | 3,672.70 |
|  | 10 | 佛山市名人椅业有限公司 | 室内装饰礼堂椅 |  |  | 36.89 |
|  | 11 | 广州市奥新遮阳有限公司 | 室内装饰窗帘 |  |  | 22.13 |
|  | 12 | 天津自然博物馆 | 天津博物馆制作恐龙 |  |  | 38.89 |
|  | 13 | 谭金柱 | 石室教堂模型 |  |  | 3.80 |
|  | 14 | 重庆自然博物馆 | 重庆自然博物馆制作恐龙 |  |  | 53.20 |
|  | 15 | 谭金柱 | 美国船、英国船制作 |  |  | 8.60 |
|  | 16 | 吴光让 | 大吴泥塑 |  |  | 21.00 |
|  | 17 | 昆明红帆港工艺品有限责任公司 | 瑞典哥德堡号制作 |  |  | 1.80 |
|  | 18 | 中国第一历史档案馆 | 清后皇宫广东秘档仿真制作 |  |  | 2.60 |
|  | 19 | 万兆泉 | 广州风情模型制作 |  |  | 11.40 |
|  | 20 | 吴子明 | 木质辅助展品（吴子明） |  |  | 3.66 |
|  | 21 | 广州市态然装饰工程有限公司 | 油画创作 |  |  | 123.44 |
|  | 22 | 广州市番禺区兴力雕塑工艺厂 | 南越王墓铜提桶纹饰錾铜制作 |  |  | 9.56 |
|  | 23 | 华协国际珍品货运务服有限公司 | 陈列展览布展费 |  |  | 4.95 |
|  | 24 | 合服安达电子有限公司 | 自然多媒体软件工程 |  |  | 103.29 |
|  | 25 | 广东省石油化工集团公司 | 机电安装工程 |  |  | 7,834.93 |
|  | 26 | 广东省工业设备安装公司 | 安全防范系统 |  |  | 1,054.22 |
|  | 27 | 广州复旦奥特科技股份有限公司 | 智能化工程 |  |  | 1,230.97 |
|  | 28 | 广州市永鑫机电设备技术有限公司 | 高低压配电工程 |  |  | 921.92 |
|  | 29 | 中程科技 有限公司（深圳） | 数字化系统工程 |  |  | 980.82 |
|  | 30 | 日立电梯（中国)有限公司 | 电梯工程 |  |  | 571.00 |
|  | 31 | 广州市南来电梯厂 | 货梯安装工程 |  |  | 49.59 |
|  | 32 | 广东省石油化工集团公司 | 公福煤气管道工程 |  |  | 35.34 |
|  | 33 | 广州自来水管道工程有限公司 | 供水管安装工程 |  |  | 9.87 |
|  | 34 | 广东省吉荣空调 设备公司 | 中央空调末端设备 |  |  | 379.64 |
|  | 35 | 深圳市勤达富节能技术有限公司 | 空调水泵 |  |  | 97.70 |
|  | 36 | 广州市至灵贸易有限公司 | 中央空调冷水机组 |  |  | 270.45 |
|  | 37 | 银鹏动力设备有限公司 | 发电机组 |  |  | 116.09 |
|  | 38 | 广州市正东电子科技有限公司 | 陈列多媒体设备 |  |  | 238.75 |
|  | 39 | 洛阳瑞宝办公家具有限公司 | 文物库房设备 |  |  | 747.19 |
|  | 40 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 信息中心设备 |  |  | 73.10 |
|  | 41 | 斯必克（广州）冷 却技术有限公司 | 冷却塔（预付款） |  |  | 7.70 |
|  | 42 | 东莞朗歌家具制造有限公司 | 新馆家具（广东朗歌） |  |  | 93.31 |
|  | 43 | 广州市土地开发中心 | 土地征用及迁移补偿费 |  |  | 6,318.20 |
|  | 44 | 广东省设计研究院 | 基坑支护设计费 |  |  | 18.50 |
|  | 45 | 广东省设计研究院 | 计算机网络设计费 |  |  | 47.92 |
|  | 46 | 东山区华龙礼仪礼品策划 制作中心 | 围墙喷画等制作费 |  |  | 2.86 |
|  | 47 | 广州市公用事业规划设计院燃气设计所 | 燃气工程设计费 |  |  | 1.21 |
|  | 48 | 北京理想创意艺术设计有限公司 | 馆徽深化设计 |  |  | 13.80 |
|  | 49 | 广州集信广告有限公司 | 外墙创卫喷画 |  |  | 0.36 |
|  | 50 | 广州集成图像有限公司 | 图片使用 |  |  | 5.15 |
|  | 51 | 广东省建筑设计研究院 | 节能减排 |  |  | 26.51 |
|  | 52 | 广东省建筑设计研究院 | 地下车库通道基坑支护工程设计费 |  |  | 12.00 |
|  | 53 | 广州大学 | 结构模型振动台试验 |  |  | 45.00 |
|  | 54 | 省建筑科学研究院 | 风洞试验费 |  |  | 19.80 |
|  | 55 | 华南理工大学 | 新馆大型桁架结构力学性能研究 |  |  | 16.26 |
|  | 56 | 华南理工大学 | 新馆拉杆结构及节点模型力学性能研究 |  |  | 15.98 |
|  | 57 | 广东省地质科学研究院 | 桩基反射波检测 |  |  | 1.87 |
|  | 58 | 广东省建筑科学研究院 | 地基(桩基)试验 |  |  | 20.11 |
|  | 59 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 | 基桩钻芯法检测费 |  |  | 24.77 |
|  | 60 | 广州朗迈环境检测有限公司 | 室内环境检测费 |  |  | 14.31 |
|  | 61 | 广东穗安科技检测中心有限公司 | 检测消防电气、水灭火类等 |  |  | 29.30 |
|  | 62 | 广东省华粤建筑工程咨询公司 | 项目建议书 |  |  | 48.63 |
|  | 63 | 省国际工程咨询公司 | 编制可研报告及咨询服务 |  |  | 59.30 |
|  | 64 | 广东天兆国际工程投资顾问有限公司 | 评估可研报告费 |  |  | 6.00 |
|  | 65 | Priestman Architects英国普里斯特曼建筑师事务所 | 设计成本补偿费 |  |  | 66.31 |
|  | 66 | Coop Himme Lb(1)au奥地利蓝天组 | 设计成本补偿费 |  |  | 66.31 |
|  | 67 | 日本株式会社久米设计 | 设计成本补偿费 |  |  | 33.16 |
|  | 68 | Pro.Hans Hollein/Architect奥地利汉斯。霍莱因建筑师事务所 | 设计成本补偿费 |  |  | 33.16 |
|  | 69 | Eric Owen Moss Architects英国埃里克。欧文.莫斯建筑师事务所 | 设计成本补偿费 |  |  | 33.16 |
|  | 70 | 联合体荷兰、广州市城市规划勘测设计研究院、比利时等三方 | 设计成本补偿费 |  |  | 33.16 |
|  | 71 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计成本补偿费 |  |  | 24.83 |
|  | 72 | 广东工程建设监理有限司 | 新馆临时外水、外电工程 |  |  | 1.00 |
|  | 73 | 广东建伟工程造价咨询有限公司 | 新馆基坑支护工程造价咨询 |  |  | 3.86 |
|  | 74 | 广州市成彩有限公司 | 新馆画册 |  |  | 1.05 |
|  | 75 | 广州市丰色礼仪礼品公司 | 开工典礼仪式活动 |  |  | 17.60 |
|  | 76 | 广东省工业设备安装公司 | 临时施工用外电外水设备安装工程 |  |  | 73.74 |
|  | 77 | 广电集团广州供电分公司 | 临时接电费 |  |  | 15.12 |
|  | 78 | 广东品泓律师事务所 | 律师代理费 |  |  | 119.50 |
|  | 79 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 施工图纸审查费 |  |  | 47.55 |
|  | 80 | 广州市建设委员会 | 城市设施配套费 |  |  | 320.22 |
|  | 81 | 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 | 造价咨询费 |  |  | 261.50 |
|  | 82 | 广州市商业储运公司 | 租仓库放动植物标本 |  |  | 19.16 |
|  | 83 | 广州市商业储运公司 | 租仓库放动植物标本 |  |  | 12.42 |
|  | 84 | 广州市商业储运公司 | 租仓库放动植物标本 |  |  | 11.03 |
|  | 85 | 广州市商业储运公司 | 租仓库放动植物标本 |  |  | 9.45 |
|  | 86 | 广州市商业储运公司 | 租仓库放动植物标本 |  |  | 2.36 |
|  | 87 | 广东电网公司广州供电局 | 双回路高可靠供电性 |  |  | 153.60 |
|  | 88 | 省环境保护工程研究设计院 | 环境影响评价费 |  |  | 3.00 |
|  | 89 | 广东省地震工程 勘测中心 | 地震安全性评价费 |  |  | 2.90 |
|  | 90 | 广州市防雷设施检测所天河分所 | 防雷工程检测费 |  |  | 8.28 |
|  | 91 | 广东省无线电监测站 | 无线电磁环境测试费 |  |  | 0.68 |
|  | 92 | 广州市人防建筑设计研究院有限公司 | 人防工程设计咨询费 |  |  | 2.24 |
|  | 93 | 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 | 造价咨询费 |  |  | 10.00 |
|  | 94 | 深圳市勤达富节能技术有限公司 | 标识系统制作与施工服务 |  |  | 68.88 |
|  | 95 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 验收测量费 |  |  | 25.79 |
|  | 96 | 广东中南人防防护设备工程有限公司 | 人防工程竣工备案费 |  |  | 2.32 |
|  | 97 | 广州怡地不保实业总公司 | 竣工环保验收费 |  |  | 5.20 |
|  | 98 | 许李严建筑师有限公司（第一设计人） | 新馆建筑设计费 |  |  | 2,156.16 |
|  | 99 | 广东省建筑设计研究院（第二设计人） | 新馆建筑设计费 |  |  | 0.00 |
|  | 100 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 101 | 广州爱联科技有限公司 | 购联想电脑 |  |  | 4.41 |
|  | 102 | 广东海外联商业有限公司 | 购华凌空调机 |  |  | 5.13 |
|  | 103 | 广州盛富和科技有限公司 | 购传真机硒鼓 |  |  | 0.17 |
|  | 104 | 广州爱联科技有限公司 | 购联想电脑3台 |  |  | 2.61 |
|  | 105 | 广州富和科技有限公司 | 优盘、数码伴侣等 |  |  | 2.66 |
|  | 106 | 广州斯利文办公系统有限公司 | 传真机1台 |  |  | 0.40 |
|  | 107 | 广州市易和网络技术有限公司 | 交换机1台 |  |  | 0.12 |
|  | 108 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 复印机1台 |  |  | 2.80 |
|  | 109 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 复印机粉盒1盒 |  |  | 0.13 |
|  | 110 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 复印纸索尼光盘等 |  |  | 0.20 |
|  | 111 | 广州爱联科技有限公司 | 台式电脑 |  |  | 4.41 |
|  | 112 | 广州盛富和科技有限公司 | 摄影器材 |  |  | 16.51 |
|  | 113 | 广东普思贸易有限公司 | 摄影器材 |  |  | 8.48 |
|  | 114 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 黑色粉盒4600 |  |  | 0.13 |
|  | 115 | 广州市尚荣办公设备有限公司 | 复印纸 |  |  | 0.15 |
|  | 116 | 广州斯利文办公系统有限公司 | HP4600(品红色)粉盒 |  |  | 0.21 |
|  | 117 | 广东益泰达科技发展有限公司 | 手提电脑及内存 |  |  | 1.27 |
|  | 118 | 广州斯利文办公系统有限公司 | HP4600黄色粉 |  |  | 0.18 |
|  | 119 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 东芝E-288碳粉 |  |  | 0.06 |
|  | 120 | 广州市容尚办公设备有限司 | 复印纸(金彩蝶80GA4) |  |  | 0.11 |
|  | 121 | 广州斯利文办公系统有限公司 | 78A硒鼓及碳粉 |  |  | 0.09 |
|  | 122 | 广州爱联科技有限公司 | 杀毒软件与刻录机及内存 |  |  | 0.17 |
|  | 123 | 广州爱联科技有限公司 | 联想昭阳S660超轻薄 |  |  | 2.76 |
|  | 124 | 广州市友谊文化办公设备有限司 | 东芝T-3500碳粉 |  |  | 0.06 |
|  | 125 | 广州爱联科技有限公司 | 联想台式计算机开天M6600 |  |  | 0.86 |
|  | 126 | 广州爱联科技有限公司 | 笔记本、硬盘、内存、刻录机 |  |  | 1.27 |
|  | 127 | 广州爱联科技有限公司 | 联想笔记本 |  |  | 1.25 |
|  | 128 | 广州市容尚办公设备有限司 | 复印纸 |  |  | 0.15 |
|  | 129 | 广州爱联科技有限公司 | 联想电脑 |  |  | 0.79 |
|  | 130 | 广东海外联商业有限公司 | 格力空调 |  |  | 0.88 |
|  | 131 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 | 激光打印机 |  |  | 0.16 |
|  | 132 | 广州盛富和科技有限公司 | 佳能传真机 |  |  | 0.25 |
|  | 133 | 广州致辞信伟盛知识产权代理有限公司 | 馆徽图案注册 |  |  | 0.20 |
|  | 134 | 广州盛富和科技有限公司 | 录音笔 |  |  | 0.16 |
|  | 135 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 | HPLJ1505激光打印机 |  |  | 0.16 |
|  | 136 | 广州市汇能数码科技有限公司 | 复印机 |  |  | 0.04 |
|  | 137 | 广州市容尚办公设备有限司 | 复印纸 |  |  | 0.25 |
|  | 138 | 广州大洋佳隆办公设备有限公司 | 佳能单反数码相机 |  |  | 0.93 |
|  | 139 | 广州中省信网络科技有限公司 | 财务打印机 |  |  | 0.33 |
|  | 140 | 广州爱联科技有限公司 | 联想台式启天电脑M4350 |  |  | 1.30 |
|  |  | 合同合计： |  |  |  | 81,618.01 |
|  |  | 广东省博物馆新馆 | 待摊投资 |  |  | 2,343.04 |